НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

17.09.2019										          № 56

г. Новоалтайск

Заслушав информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»,   в соответствии с Уставом городского округа город Новоалтайск Новоалтайское городское Собрание депутатов    р е ш и л о:

1. Информацию Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Администрации города Новоалтайска согласовывать с Новоалтайским городским Собранием депутатов список запланированных объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», и последующие изменения, вносимые в него.

3. Администрации города Новоалтайска в декабре 2019 предоставить Новоалтайскому городскому Собранию депутатов список запланированных объектов, подлежащих ремонту в рамках реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на 2021-2024 годы.

4. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

Председатель Новоалтайского

городского Собрания депутатов                                                       В.И. Егорова

Приложение

к решению Новоалтайского городского Собрания депутатов

от 17.09.2019  № 56

Информация

Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные

автомобильные дороги»

29 апреля 2019 в результате проведения электронного аукциона был заключен муниципальный контракт № 08-19 ЭА «На выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в г. Новоалтайске» с ГУП ДХ Алтайского края «Северо-Восточное дорожно-строительное управление», цена Контракта после проведения  процедуры торгов  составила  105 457 452 рубля 30 копеек с НДС. Начальная максимальная  цена контракта составляла 113 395 110. Сумма экономии сложившаяся по результатам торгов  размере 7,5 млн. руб. направлена на ремонт моста через реку Чесноковка, расположенного по улице Анатолия в г. Новоалтайске.

В 2019 году программой БКАД охвачено 10 объектов улично-дорожной сети города Новоалтайска. Это 8 участков автомобильных дорог с наиболее интенсивным транспортным потоком, в том числе  1 тротуар, 1 автобусная остановка (с обустройством 2 заездных карманов, установкой 2 остановочных павильонов): ул. Южсиба (ул. Деповская – ул. Строительная),ул. Космонавтов (ул. 40 лет Победы – пр. Северный), пр. Северный (ул. Космонавтов – ул. Анатолия), ул. Прудская (ул. Космонавтов – ул. Сибирский проезд), ул. Коммунистическая (ул. Октябрьская – ул. Анатолия), автобусная остановка в районе ул. Промплощадка, 11, ул. Пушкинская (от ул. Пушкинская, 86 – ул. Геологов, 72), ул. Октябренок (ул. Военстроя до СНТ «Вагоностроитель–1»), ул. 22 Партсъезда (от ул. 22 Партсъезда, 16 – ул. Октябрьская), ул. Октябрьская тротуар (от здания ул. Октябрьская, 12а – ул. Октябрьская).

Общая протяженность ремонта улично-дорожной сети составляет 7,6 км. В ходе ремонта не только приведено в нормативное состояние покрытие автомобильных дорог, но и обустроено 1,4 км тротуаров, обустроено 12 существующих остановок (на ул. Коммунистическая, ул. Прудская, ул. Космонавтов, ул. Геологов), построено 2 новых остановочных пунктов (район ул. Промплощадка).

Для оценки качества выполняемых работ по муниципальному конракту № 08-19 ЭА заключен контракт с ООО «Испытательно-производственный центр в строительстве «Стандарт» на осуществление лабораторного и технического контроля.

В ходе выполнения работ по контракту «На выполнения работ по ремонту улично-дорожной сети в городе Новоалтайске» было заключено дополнительное соглашение с подрядчиком, в контракт включены дополнительные позиции по ремонту объектов (улица Прудская – две дополнительные остановки, увеличена длина тротуара, улица22 Партсъезда –  дорожные знаки, улица Коммунистическая – дорожные знаки, улица Промплощадка – работы по устройству тротуара, улица Космонавтов – увеличение объемов работ по устройству пандусов, примыканий, тротуара), по результатам фактически выполненных дополнительных объемов работ сумма контракта увеличилась и составила 106 058 420 рублей.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджетов: федерального бюджета – 50 млн. руб., краевого бюджета – 46,55 млн. руб., местного бюджета – 9,5 млн. руб.

По условиям муниципального контракта работы по ремонту улично-дорожной сети в городе Новоалтайске должны быть завершены до 1 октября 2019 года, подрядчиком работы выполнены досрочно,  в настоящее время  ведется приемка выполненных работ  на объектах улично-дорожной сети  города Новоалтайска.

# Text boxes

Об информации Администрации города Новоалтайска «О ходе реализации регионального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги»