# НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

### Р Е Ш Е Н И Е

17.05.2011									                             № 25

г. Новоалтайск

Заслушав информацию администрации города об исполнении решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 16.09.2008 г. № 124 «Об утверждении Программы «По обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно - транспортных происшествий в г.Новоалтайске на 2008 - 2012 г.г.», в соответствии с Уставом муниципального образования города Новоалтайска, Новоалтайское городское Собрание депутатов р е ш и л о:

1. Информацию об исполнении решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 16.09.2008 г. № 124 «Об утверждении Программы «По обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике дорожно - транспортных происшествий в г.Новоалтайске на 2008 - 2012 г.г.» принять к сведению (информация прилагается).

2. Рекомендовать администрации г. Новоалтайска учесть замечания, высказанные депутатами в процессе обсуждения вопроса «О ходе выполнения решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 16.09.2008г. № 124 «Об утверждении Программы «По обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в                              г. Новоалтайске на 2008 - 2012 г.г.», в дальнейшей реализации плановых мероприятий в 2011 году.

3. Настоящее решение опубликовать в Вестнике муниципального образования города  Новоалтайска.

Глава города									 А.В. Иванченко

Ход выполнения программы «По обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных происшествий в городе Новоалтайске на 2008-2012 г.г.» (Решение НГСД №124 от 16.09.08)

Исполнители:

- ГИБДД ОВД г. Новоалтайска;

- Комитет администрации ЖКГХЭТС;

- Комитет администрации по народному образованию;

- Управление по делам ГО и ЧС;

- МУЗ «НГБ»;

- Отдел архитектуры и градостроительства администрации;

- Комитет по управлению муниципальным имуществом.

Сроки реализации: 2008-2012 гг.

Источник финансирования: Бюджет городского округа.

Ожидаемые результаты:

- снижение транспортного риска;

- снижение социального риска;

- снижение тяжести последствий;

- сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет;

- сокращение количества детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по собственной неосторожности.

Ход выполнения: 2010 год:

1. Приобретение и содержание имущества с целью обеспечения безопасности дорожного движения

| Год | Наименование оснащения | Общая стоимость (тыс.руб.) | Количество | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 г | Прибор видеофиксации перекрёстка «Арена» | 326,0 | 1 (один) | Приостановлено |
|  | Измеритель скорости «Искра 1Д» | 23,7 | 1 (один) | Приостановлено |
|  | Компьютер | 25 | 1 (один) | Приостановлено |
|  | Принтер лазерный | 4,5 | 1 (один) | Приостановлено |
|  | Пропаганда | 70,0 | 1 (один) | Приостановлено |
|  | Техническое обслуживание и ежегодная проверка измерителей скорости и приборов видеофиксации | 25,0 | 5 (пять) приборов | Выполнено |

2. (пункт 1.1) Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями. - Ликвидирован очаг аварийности по ул.Октябрьская (напротив маг. «Юбилейный») путем строительства 150 м барьерного ограждения.

Пункт 1.2) Нанесение дорожной разметки (127,033 т.р.) Выполнено - Дважды нанесена дорожная разметка 77 пешеходных переходов, выполнена продольная дорожная разметка улиц Переездная, Ударника, Октябрьская, Набережная, Южсиба,, Деповская. 40 лет Победы.

Пункт 1.4) Установка (реконструкция) дорожных светофоров (500 т.р.) Выполнена  реконструкция 3-х светофорных объектов, с установкой табло обратного отсчета времени (ул.Октябрьская, ул.40 лет Победы).

Пункт 1.5) Установка искусственных дорожных неровностей - “лежачие» полицейские (100 т.р.). Выполнено:  ул .Деповская, Октябрьская, 22 Партсъезда.

Пункт 1.6). Содержание и установка дорожных знаков (510,4 т.р.) - Установлено 78 новых дорожных знаков, отремонтировано 200 дорожных знаков

3. В дополнение

Информация о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в г.Новоалтайске в 2010 году

1. Совершенствование нормативной базы в области безопасности дорожного движения в 2010г.:

В 2010г. приняты следующие постановления в области безопасности дорожного движения:

1) 09.07.2010.	№ 1489 «О внесении дополнения и изменения в постановление администрации города от 16.11.2009г. №3223 «О городской комиссии по безопасности  дорожного движения».

2) 16.07.2010 № 1538  Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах.

3) 15.06.2010 №1257 Об утверждении Положения об организации обслуживания населения легковым такси в городе Новоалтайске.

Прилагаются.

2. Финансирование мероприятий в области безопасности дорожного движения:

Бюджетом 2010г. предусмотрено финансирование следующих мероприятий в области безопасности дорожного движения, тыс. руб.:

| 1. Содержание элементов уличного освещения: | 5682 |
| --- | --- |
| 2. Капитальный ремонт дорог: | 15638,8 |
| 3. Текущий ремонт дорог: | 6180,2 |
| 4. Содержание дорог: | 14553,2 |
| 5. Ремонт мостов: | 345 |
| 6. Дорожная разметка: | 340 |
| 7. Ремонт остановочных пунктов: | 489 |
| 8. Т/о, ремонт светофоров: | 430 |
| По программе «По обеспечению безопасности дорожного движения на 2008-2012гг» |  |
| 1. Разметка дорог | 127 |
| 2. Установка искусственных неровностей | 100 |
| 3. Содержание и установка дорожных знаков | 510,4 |
| ИТОГО | 44395,6 |

3. Выполнение мероприятий в области безопасности дорожного движения:

1.1 Выполнен капитальный ремонт автодорог: 31061кв.м

1.2 Выполнен текущий ремонт автодорог: 5458 кв.м

1.3 Выполнено грейдирование автодорог: 39333 кв.м

1.4 Выполнено щебенение автодорог: 16933 кв.м

1.5 Выполняется летнее содержание автодорог

1.6 Выполнен ремонт 2-х автомобильных мостов

1.7 Выполнено реконструкция 6-ти остановочных пунктов

1.8 Нанесена дорожная разметка:

- пешеходных переходов: 1171 кв.м. (77 шт.)

- искусственных неровностей: 65,6 кв.м (17 шт.)

- продольная разметка дорог: 16,49 км

1.9 Установлены дорожные знаки: 78 шт.

1.10 Осуществляется содержание и ремонт дорожных знаков

1.11 Проведена очистка ливнестоков с целью предотвращения затопления дорог

1.12 Проведена реконструкция светофорных объектов (3 ед.) с установкой табло обратного отсчета времени до смены сигнала.

1.13 Выполнено устройство барьерного ограждения: 147 м.

4. Проблемные вопросы в области безопасности дорожного движения:

Основной проблемой в области безопасности дорожного движения остается неудовлетворительное состояние автодорог по причине долговременного недофинансирования мероприятий по их текущему и капитальному ремонту. В связи с этим, несмотря на принимаемые меры, из-за отсутствия средств в бюджете города в тяжелом состоянии остаются дороги с автобусным движением:

| Местонахождение дороги | Площадь ремонта, кв.м |
| --- | --- |
| Ул.Белоярская | 2979,2 |
| Ул.Советов | 1560 |
| П.Корчагина | 2396 |
| Военстроя | 1153 |
|  | 1560 |
| Автодорога №2 | 1892 |
| Октябренок | 1528 |
|  | 900 |
| Сибирская | 1560 |
| ИТОГО | 15528,2 |

# Text boxes

О ходе выполнения решения Новоалтайского городского Собрания депутатов от 16.09.2008г. № 124 «Об утверждении Программы «По обеспечению безопасности дорожного движения и профилактики дорожно - транспортных происшествий в                   г. Новоалтайске на 2008 - 2012 г.г.»