### ИЗВЕЩЕНИЕ

### о проведении  открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

### Комитет администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (комитет ЖКГХЭТС) 31  августа  2007 года в 09.00 ч. в кабинете заместителя председателя комитета ЖКГХЭТС администрации города, по адресу: 658080, г.Новоалтайск, ул.Парковая, 1а,  каб. 308, адрес электронной почты: gkh@novoaltaysk.ru , номера контактных телефонов: 2-00-02, 2-54-52,  проводит открытый конкурс на выполнение муниципального заказа на электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

Источник финансирования –  бюджет городского округа

Предмет контракта –  электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края, начальной (максимальной) стоимостью не более 5 054,0  тыс. руб.

Место, условия и срок выполнения работ  –     электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

Срок исполнения заказа:    15 декабря  2007 года.

### Форма, сроки и порядок оплаты – оплата за выполненные работы осуществляется заказчиком на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Стоимость предъявляемых  Подрядчиком объемов работ на выполнение работ на электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края  определяется исходя из фактически выполненных объемов работ, в соответствии с утвержденным сметным расчетом (приложение к контракту), в пределах  средневзвешенных индексов по структурам затрат,  утвержденных комитетом администрации Алтайского края по строительству и архитектуре (сборник «Цены в строительстве»),  с предоставлением платежных документов, подтверждающих фактическую стоимость используемых материалов (при необходимости).

### Качество выполняемых работ  при   производстве работ по  электроснабжению микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края должно соответствовать строительным нормам и правилам,  требованиям проектной документации. Качество используемых материалов и оборудования для выполнения указанного вида работ  удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» вместе с исполнительной документацией и актом выполненных работ по форме № КС-2,№ КС-3. Обязательное наличие лабораторных испытаний и акта допуска  о вводе в эксплуатацию смонтированной электроустановки, оформленного в  учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю.

Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после полного завершения строительно-монтажных работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, а так же  с учетом оформления в учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю акта допуска в эксплуатацию электроустановки,  в течение 15 рабочих дней.

Срок, место и порядок предоставления  конкурсной документации: условия заключения муниципального контракта по данному виду работ  и предъявляемых к участникам требований, а также процедура проведения открытого конкурса,  содержатся в конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованному лицу бесплатно,  на электронном носителе,  в течение двух дней с момента поступления письменного запроса в адрес контактного лица Заказчика.

Контактное  лицо  Заказчика:  Спивак Игорь Викторович,   адрес:   658080, г.Новоалтайск,  ул.Парковая, 1а,  каб.308 тел. 2-54-52, 2-00-02.

Официальным сайтом  в сфере информационного обеспечения муниципального заказа г.Новоалтайска, на котором размещена конкурсная документация, является официальный сайт г.Новоалтайска, по адресу http://www.novoaltaysk.ru/.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются  в запечатанном конверте  с указанием только наименования открытого конкурса  по адресу:  658080, г.Новоалтайск, ул.Парковая 1а,  каб.308,  тел. 2-54-52, 2-00-02,   с момента опубликования извещения,  в рабочие дни с 08.00 час  до 17.00 час. Окончание  подачи  заявок – день  вскрытия  конвертов  с   заявками в 09-00  час. 31 августа 2007 года, но не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками после объявления конкурсной комиссией участникам о возможности подать заявки. Предложения, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.

В целях определения победителя конкурса, заявки участников будут оцениваться по следующим критериям:

- Цена контракта.

- Сроки выполнения работ.

- Срок гарантии качества выполненных работ и используемых материалов.

Каждому критерию, по степени преимущества, определен удельный вес. Цена – 0,5; Срок выполнения работ – 0,25; Срок предоставления гарантий качества – 0,25.  Сумма удельного веса всех критериев  равна 1.

Цена контракта:

- Определяется минимальный ценовой балл (ЦБ мин.) – заявка с наименьшей ценой принимается равной 100 баллам. Остальные заявки принимаются за У(1…п).

- Ценовой балл остальных заявок рассчитывается по формуле

- ЦБ(1…п) = ( ЦБ мин / У(1…п) * 100)*0,5

Срок выполнения работ:

- Определяется минимальный срок выполнения работ (СР мин.) – заявка с наименьшим сроком выполнения работ принимается равной 100 баллам. Остальные заявки принимаются за Х(1…п).

- Заявки других участников рассчитываются по формуле:

- СР(1…п) = СР мин/ Х(1…п)  * 100) * 0,25.

Срок предоставления гарантий качества:

- Определяется максимальный  балл (СГ макс.) - заявка с наибольшим показателем принимается  равной 100 баллам.  Остальные заявки принимаются за Z (1…п ).

- Заявки других участников рассчитываются по формуле:

- СГ (1…п)  = (Z(1…п)/ Zмакс*100)*0,25

Суммарный балл каждой заявки определяется:

- СБ(1…п) = ЦБ(1…п) + СР (1…п) + СГ (1…п)

Первое место присуждается заявке набравшей наибольшее количество баллов.

Вскрытие конвертов:  конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия   конвертов с заявками  участников   в 09-00  часов 31 августа   2007 года,  по адресу:  658080,

г.Новоалтайск, ул.Парковая, 1а, каб.308.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: 658080, г.Новоалтайск, ул.Парковая, 1а, каб.308, не позднее  10 сентября 2007г.

Место и дата подведения итогов конкурса:  будет осуществляться по адресу -

658080, г.Новоалтайск, ул.Парковая, 1а, каб.308,  не позднее 20 сентября 2007г.

Срок заключения муниципального контракта: не ранее 10 дней с момента подведения итогов конкурса (со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок), но не позднее 20-ти дней.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации – не требуется.

Преференции – не предоставляются.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе – не требуется.

Обеспечение исполнения муниципального контракта – не требуется.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя комитета ЖКГХЭТС администрации

г.Новоалтайска

_______________ И. В. Спивак

«_____» июля  2007 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

### для проведения открытого конкурса  на право заключения муниципального  контракта  на электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

# Новоалтайск, 2007 год

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005         № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В настоящей документации об открытом конкурсе используются следующие понятия и сокращения:

конкурс – торги, предметом которых является размещение муниципального заказа на поставки товара, выполнение работ, оказание услуг, определенных настоящей конкурсной документацией, и победителем которых признается лицо, предложившее лучшие условия исполнения муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер;

заказчик – получатель бюджетных средств, при размещении заказа на поставки товара (выполнение работ*, оказание услуг*) за счет средств городского бюджета;

конкурсная комиссия – конкурсная комиссия  по размещению муниципального заказа, созданная и действующая в соответствии с её полномочиями;

участники  –  участники размещения муниципального заказа;

заявка – заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа.

#### I. Общие сведения.

- Законодательное регулирование.

Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  постановлением Администрации  края от 27.03.2006 № 124 «О государственном заказе Алтайского края», распоряжением Администрации края от 16.01.2006 № 2-р.

2. Предмет конкурса

Предметом конкурса является право на заключение муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, указанных в Информационной карте конкурса (раздел III настоящей конкурсной документации).

- Источник финансирования.

Источником средств, направляемых Заказчиком на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам конкурса, является городской  бюджет.

- Начальная цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при подаче заявки. В случае превышения в заявке цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса, данная заявка считается несоответствующей требованиям конкурсной документации.

В случае превышения в заявке начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте конкурса, по отдельным лотам, заявка считается несоответствующей требованиям конкурсной документации по указанным лотам.

- Порядок оплаты.

Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определен разделами V, VI настоящей конкурсной документации. В случае противоречия условий порядка оплаты, указанных в разделе VI конкурсной документации, разделу V конкурсной документации предпочтение отдается условиям, указанным в разделе V конкурсной документации.

6. Участники размещения заказа.

6.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любое физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель.

6.2. Участники должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации предъявляемым к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а также иным требованиям к Участникам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

7.  Приемлемость товаров, работ и услуг.

7.1. Все товары, работы и услуги, представленные Участником размещения заказа в заявке, имеющие происхождение из Российской Федерации и из стран, в отношении товаров, работ и услуг которых применяется национальный режим, допускаются к участию в размещении муниципального заказа без ограничений.

7.2. Участник представляет в составе своей заявки копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ и услуг требованиям законодательства РФ, определенных пунктом 13.6.3. настоящей конкурсной документации.

8. Условия участия.

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в конкурсе, несёт Участник. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов конкурса.

9. Содержание конкурсной документации.

Конкурсная документация включает в себя:

I. Общие сведения;

II. Инструкцию по подготовке заявок;

III. Информационную карту конкурса;

IV. Предмет размещения муниципального заказа;

V. Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Порядок и условия оплаты;

VI. Проект муниципального контракта;

VII. Форма Конкурсной заявки, в том числе:

- Форма № 1. Форма описи документов;

- Форма № 2. Заявка на участие в конкурсе;

- Форма № 3. Ведомость объемов работ;

- Форма № 4. Расчет ценового предложения (локальная смета);

- Форма № 5. Общие сведения об Участнике размещения заказа;

- Форма № 6. Предлагаемые условия заключения Контракта.

VIII. Формы:

- Форма № 7. Запрос на разъяснение Конкурсной документации;

- Форма № 8. Уведомление об изменении или отзыве Заявки;

- Форма № 9. Направление на процедуру вскрытия конвертов с заявками;

10. Разъяснение положений конкурсной документации.

10.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются, за исключением разъяснения положений конкурсной документации.

10.2. Любой Участник вправе направить в письменной форме запрос Заказчику о разъяснении положений конкурсной документации.

10.3. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника такое разъяснение  размещается Заказчиком на сайте, указанном в Информационной карте конкурса, с указанием предмета запроса и его разъяснения, без указания источника запроса.

11. Внесение изменений в конкурсную документацию.

11.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания  подачи заявок на участие в конкурсе.

11.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании, и в течение одного дня размещаются Заказчиком на официальном сайте, указанные в Информационной карте конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

12. Отказ от проведения конкурса.

12.1. Заказчик, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

12.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается Заказчиком,  соответственно,  в течение пяти рабочих дней и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса.

12.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства  (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления всем Участникам.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в Конкурсе.

13.1. Язык заявки.

13.1.1. Заявка, подготовленная Участником, а также вся корреспонденция и документация, связанные с заявкой, которыми обменялись Участник и Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 7 Информационной карты конкурса.

13.1.2. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 7 Информационной карты конкурса. В случае противоречия между сопроводительной документацией, печатной литературой  и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

13.1.3. Отсутствие перевода на язык указанный в пункте 7 Информационной карты конкурса считается несоответствием заявки  требованиям конкурсной документации.

13.2. Требования к оформлению заявок.

13.2.1. Заявка должна быть подготовлена по форме, представленной в  настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в настоящей конкурсной документации. В случае  несоблюдения указанного требования заявка будет считаться не соответствующей требованиям конкурсной документации.

13.2.2. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

13.2.3. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

13.2.4. Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в конкурсе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов.

13.2.5. Документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

13.2.6. При подготовке заявки и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. В случае применения такой подписи заявка будет считаться не соответствующей требованиям конкурсной документации.

13.2.7. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

13.2.8. Представленные в составе заявки документы не возвращаются Участнику.

13.3. Требования к предложениям о цене контракта.

Участник размещения заказа производит расчет цены муниципального контракта и предоставляет предложение по формам, приведенным в разделе VII настоящей конкурсной документации. Участник размещения заказа при расчете своего ценового предложения не вправе менять объемы работ и единичные расценки, в противном случае заявка будет признана не соответствующей требованиям конкурсной документации. В случае если представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену заявки, то заявка будет считаться не соответствующей требованиям конкурсной документации. Если будет выявлено несоответствие между цифровыми и буквенными значениями ценового предложения, то предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной буквенными значениями.

13.4. Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг.

Описание поставляемого товара, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), а также его количественных и качественных характеристик, описание выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик производится Участником в виде справки, составляемой в свободной письменной форме в соответствии с п. 10 Информационной карты конкурса. При этом отсутствие такой справки является основанием для принятия решения об отказе в допуске Участника к участию в конкурсе.

13.6. Документы, входящие в состав Заявки на участие в конкурсе.

13.6.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена Участником в соответствии с образцами форм раздела VII конкурсной документации.

13.6.2. Заявка (форма № 2 раздела VII конкурсной документации) должна содержать:

      - Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридического лица), фамилия имя, отчество, паспортные данные (для физического лица);

      - Место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

      - Предлагаемую цену контракта, полученную как итог ценового предложения, равный итогу ведомости объема работ по формам, приведенным в разделе VII настоящей конкурсной документации  в соответствии с п. 13.8 настоящей конкурсной документации.

13.6.3. В составе заявки должны содержаться также следующие документы:

- Ведомость объемов работ, подготовленная в соответствии с пунктом 13.8  настоящей конкурсной документации и по форме представленной в разделе VII настоящей конкурсной документации;

- Расчет ценового предложения (локальная смета);

- Общие сведения об участнике размещения заказа по форме, представленной в разделе VII настоящей конкурсной документации;

- Предлагаемые условия заключения контракта по форме представленной в разделе VII настоящей конкурсной документации;

- Информация о функциональных (технических) характеристиках и потребительских свойствах товара, работ или услуг, предлагаемых в заявке, их количественных и качественных характеристиках, подготовленная в соответствии с пунктом 13.4. конкурсной документации;

- Выписка из Единого муниципального реестра юридических лиц (для юридических лиц) или нотариально заверенная копия такой выписки, либо выписка из Единого муниципального реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки, либо копии документов удостоверяющих личность (для физических лиц);

- Документ (доверенность, приказ о назначении на должность, выписка из решения общего собрания, копия паспорта для индивидуального предпринимателя), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника;

- Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ или услуг, являющихся предметом Конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации - не требуется;

- Нотариально заверенные копии лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг и такие работы или услуги являются предметом конкурса. Срок действия лицензий не должен истекать во время проведения открытого конкурса.

13.6.4. Неполное представление документов, представление документов с отклонением от установленных в настоящей конкурсной документации форм, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике  размещения заказа или о предмете конкурса (товарах, работах, услугах) является основанием для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

  - Требования к Участникам размещения заказа.

13.7.1. Участник размещения заказа, претендующий на заключение муниципального (муниципального) контракта должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие соответствующей(их) лицензии(й), в том случае если вид деятельности, связанный с Предметом конкурса, подлежит обязательному лицензированию;

- непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в конкурсе, в соответствии с п. 15.3 настоящей Конкурсной документации;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- отсутствие сведений об участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

13.7.2. Проверка соответствия Участников требованиям, указанным в пунктах (b)-(e) п. 13.7 настоящей конкурсной документации, осуществляется Заказчиком.

С целью сокращения сроков рассмотрения заявок участники размещения заказа вправе самостоятельно представить указанные документы.

13.8.  Ведомость объемов работ.

13.8.1. Участник размещения заказа  предоставляет ведомость объемов работ по форме, приведенной в настоящей Конкурсной документации.

13.8.2.  Участник размещения заказа указывает в ведомости объемов работ:

а)	наименование выполняемых видов (этапов) работ;

б)	дату начала и дату окончания выполнения каждого вида (этапа) работ;

в)	стоимость каждого вида (этапа) работ;

г)	сумму НДС по каждому виду (этапу) работ;

д)	общую стоимость с учетом НДС по каждому виду (этапу) работ.

г)	итог ведомости объемов работ с указанием общего срока выполнения работ, общего итога стоимости работ, общей суммы НДС, общей стоимость с учетом НДС.

13.9. Валюта Заявки на участие конкурса.

13.9.1. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 8 Информационной карты конкурса.

13.9.2. В случае заключения Муниципального  контракта с Участником конкурса платежи будут осуществляться в российских рублях.

### 13.10.  Обеспечение заявки

13.10.1. Заказчиком может быть установлено требование о внесении Участником денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если указанное требование предусмотрено пунктом 13 Информационной карты конкурса. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно.

13.10.2. Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 10 Информационной карты конкурса, но не более 5 % от начальной цены контракта.

13.10.3. Уполномоченный орган не  возвращает участникам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, в следующих случаях:

- уклонение участника, подавшего единственную заявку, от заключения муниципального контракта (часть 12 статьи 25 Закона);

- уклонение единственного участника, признанного участником конкурса, от заключения муниципального контракта (часть 5  статьи 27 Закона);

- уклонение победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта (часть 2 статьи 29).

13.10.4. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 5 рабочих  дней:

- со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Участнику размещения заказа, чья Заявка на участие в конкурсе была признана опоздавшей, в соответствии с п. 14.4 настоящей Конкурсной документации;

- со дня подписания Протокола рассмотрения заявок Участнику размещения заказа, подавшему заявку и не допущенному к участию  в Конкурсе, в соответствии с п. 15.3 настоящей Конкурсной документации;

- со дня подписания Протокола оценки и сопоставления заявок Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителем конкурса;

- со дня заключения муниципального контракта Победителю конкурса и Участнику конкурса, заявка которого заняла второе место, в соответствии с п. 16 настоящей Конкурсной документации;

- со дня поступления (до момента вскрытия конвертов) уведомления об отзыве Заявки на участие в конкурсе направленного участником размещения заказа.

13.11. Оформление и парафирование Заявки на участие в конкурсе.

13.11.1. Оригинал Заявки на участие в конкурсе должен быть прошит, пронумерован, опечатан и подписан Участником или лицом (лицами), имеющим(и) все полномочия на осуществление соответствующих действий от имени Участника размещения заказа, и заверен печатью Участника.

Прошивка отдельных документов, входящих в состав заявки не допускается.

Все страницы Заявки на участие в конкурсе, включая приложения, должны быть, парафированы лицом или лицами, подписывающими заявку на участие в конкурсе.

13.11.2. Никакие вставки между строчками, подчистки или приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом или лицами, подписывающими заявку на участие в конкурсе.

13.11.3. Заявка, не соответствующая требованиям пункта 3.11. конкурсной документации, считается не соответствующей требованиям конкурсной документации.

14.  Подача Заявок на участие в конкурсе.

### 14.1. Опечатывание и маркировка конвертов с конкурсными заявками.

Участники размещения заказа должны представить  заявку, оформленную следующим образом:

- участник запечатывает заявку с приложенными к ней документами в конверт;

- конверт:

- должен  быть адресован Заказчику по адресу, указанному в информационной карте;

- должен содержать наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором, подается данная заявка. Участник вправе указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)

- НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО  ……(ВРЕМЯ И ДАТА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ)

В случае если, участник размещения заказа участвует по нескольким лотам, то в  конверте подается общая заявка с разбивкой по лотам. В форме № 1 перечисляются все документы, включенные участником в состав заявки. Формы № 3, 4, 6 заполняются по каждому лоту. Форма № 5 и прочие предусмотренные конкурсной документацией документы предоставляются в одном экземпляре.

В случае, если условия выполнения работ являются общими для нескольких лотов, то форма 6 может быть сводная.

### 14.2. Подача и прием Заявок на участие в конкурсе.

14.2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в пункте 1 Информационной карты конкурса.

14.2.2. Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе. По требованию Участника, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой с указанием даты и времени его получения.

### 14.3. Сроки подачи Заявок.

14.3.1. Заявки должны быть поданы не позднее даты и времени, указанного в п. 11 Информационной карты конкурса в качестве даты и времени вскрытия конвертов.

14.3.2. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончание срока подачи заявок  на более поздний срок, внеся изменения в конкурсную документацию в соответствии с пунктом 11 настоящей конкурсной документации.

14.3.3. Датой подачи заявки на участие в конкурсе будет считаться дата получения Заказчиком конверта с заявкой.

### 14.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи заявок.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица Участника) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются Участникам.

### 14.5. Изменение заявок на участие в конкурсе и их отзыв.

14.5.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить или отозвать свою заявку (форма № 7 «Уведомление об изменении или отзыве Заявки» при наличии доверенности и документа, удостоверяющего личность) в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками.

14.5.2. Изменение заявки осуществляется путем представления в Уполномоченный орган конверта с изменениями к заявке, к оформлению которого предъявляются требования, предусмотренные пунктами 14.1.1, 14.1.2. настоящей конкурсной документации. При этом конверт обязательно должен содержать пометку: «ИЗМЕНЕНИЯ».

14.5.3. Изменение  заявок либо их отзыв после момента вскрытия конвертов не допускаются.

15. Вскрытие конвертов с заявками и их оценка.

### 15.1. Конкурсная комиссия.

Для осуществления вскрытия конвертов с заявками, отбора Участников размещения заказа, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок, определения победителя открытого конкурса Заказчик  создает конкурсную комиссию.

### 15.2. Вскрытие Заявок на участие в конкурсе.

15.2.1. Конкурсная комиссия публично вскрывает все поступившие конверты с Заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе и пожелавших принять в этой процедуре участие, по адресу, в час и день, указанный в пункте 11 Информационной карты конкурса.

В случае наличия большого объема информации из заявок на участия в конкурсе, подлежащей объявлению на процедуре вскрытия заявок на участие в конкурсе, комиссия имеет право проводить процедуру вскрытия конвертов следующим способом:

- вскрытие конвертов осуществляется с применением технических перерывов. Вскрытые и невскрытые конверты с заявками на участие в конкурсе на время технического перерыва находятся в опечатанном сейфе, который расположен по адресу вскрытия.

15.2.2. Участники размещения заказа, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны зарегистрироваться в «Журнале регистрации представителей участников размещения заказа» и иметь при себе направление по форме № 8 «Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе», доверенность, документ, удостоверяющий личность. Прибыть на заседание конкурсной комиссии необходимо не позднее, чем за 15 минут до начала проведения процедуры.

15.2.3. Конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменения или отзыва поданных заявок. Подача, изменение или отзыв заявок осуществляется в соответствии с пунктом 14.1 настоящей конкурсной документации.

15.2.4. В первую очередь конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «ИЗМЕНЕНИЯ». После вскрытия конвертов с пометкой «ИЗМЕНЕНИЯ» конкурсная комиссия вскрывает все остальные конверты с заявками.

15.2.5. При наличии письменного заявления участника об отзыве заявки конкурсная заявка передается  участнику, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на  процедуре вскрытия конвертов с заявками.

В случае отсутствия участника, отозвавшего заявку, на  процедуре вскрытия конвертов с заявками внутренние конверты с заявкой возвращаются такому участнику секретариатом конкурсной комиссии.

15.2.6. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также имеют право удостовериться в сохранности представленных конвертов.

15.2.7. При вскрытии конвертов с заявками объявляются:

-     наименование (для юридического лица);

-     имя, фамилия, отчество (для физического лица);

-     почтовый адрес Участника;

- наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией;

-   условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок.

15.2.8. Конкурсная комиссия ведет протокол процедуры вскрытия конвертов с заявками и осуществляет аудиозапись данной процедуры. Протокол вскрытия конвертов подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками и размещается на официальном сайте, указанном в п. 5 Информационной карты конкурса, в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола.

15.2.9. Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с заявками.

### 15.3. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе.

15.3.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации и соответствие Участников требованиям, установленным в п. 13.7 настоящей конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок не может превышать 20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

15.3.2. Заявка считается отвечающей требованиям конкурсной документации, если представлены все требуемые документы в соответствии с пунктом 13.6 настоящей конкурсной документации, должным образом заполнены все формы, приведенные в разделе VII конкурсной документации, функциональные и технические характеристики товаров, работ и услуг, предложенные Участником, соответствуют требованиям раздела IV конкурсной документации.

15.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

15.3.4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о непроведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, непроведении в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о неприостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, об отсутствии задолженностей у такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

15.3.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником в соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона, установления факта проведения ликвидации участника - юридического лица или проведения в отношении участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

15.3.6. Результаты рассмотрения заявок вносятся в протокол рассмотрения заявок. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок размещается на официальном сайте, указанном в Информационной карте конкурса.

15.3.7. Участникам, подавшим заявки, и признанным Участниками конкурса, и Участникам, подавшими заявки и не допущенным к участию в конкурсе направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее одного дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок. Форма и способ направления уведомления определяется конкурсной комиссией.

15.3.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе (по предмету конкурса или лоту) всех Участников, подавших заявки (по предмету конкурса или лоту), или о допуске к участию в конкурсе (по предмету конкурса или лоту)  и признании участником конкурса (по предмету конкурса или лоту) только одного Участника, подавшего заявку (по предмету конкурса или лоту), конкурс (по предмету конкурса или лоту)  признается несостоявшимся.

15.4. Основания отказа в допуске Участника к участию в конкурсе.

При рассмотрении заявок Участник не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:

15.4.1. оформления заявки с нарушением требований настоящей конкурсной документации.

15.4.2. несоответствия Участника требованиям, предусмотренным статьей 11 Федерального закона.

15.4.3. непредставления определенных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ.

15.4.4. Конкурсная комиссия  вправе признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации и участник может быть допущен к участию в конкурсе, если заявка  содержит незначительные отклонения от требований конкурсной документации, которые существенно не меняют характеристик, условий и иных требований, предусмотренных конкурсной документацией, либо если она содержит незначительные ошибки или неточности.

Конкурсная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не противоречат нормам действующего законодательства.

### 15.5. Оценка и сопоставление заявок.

15.5.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками, и признанными участниками конкурса, в соответствии с п. 15.3 настоящей конкурсной документации.

15.5.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями и  порядком, которые установлены  пунктом 12 Информационной карты конкурса.

15.5.3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта, присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

15.5.4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого был присвоен первый номер.

15.5.5. В случае, если в нескольких заявках содержатся  одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается  заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

15.5.6. Результаты оценки и сопоставления вносятся в протокол оценки и сопоставления заявок. Указанный протокол в течение одного дня после его подписания  размещается на официальном сайте и в течение 5 рабочих дней публикуется в официальном печатном издании, указанных в Информационной карте конкурса.

15.5.7. Любой Участник конкурса после опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок вправе направить  Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик обязан ответить в письменной форме на такой запрос в течение двух рабочих дней со дня его поступления.

## 16. Заключение муниципального контракта.

16.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке и в настоящей конкурсной документации, с учетом положений части 6 статьи 9 Федерального закона.

16.2. В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок Заказчик передаёт победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок и проект контракта, подписанный со стороны Заказчика,  который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке  в проект контракта, приложенный к настоящей конкурсной документации.

16.3. В течение четырнадцати дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок,  победитель возвращает подписанный проект муниципального контракта, при этом,  заключение муниципального контракта до истечения десяти  дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок,  не допускается.

16.4. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п. 16.3. настоящей конкурсной документации не вернул Заказчику подписанный муниципальный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

16.5. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

16.6. Сведения об участниках конкурса, уклонившихся от заключения муниципального контракта, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

16.7. Контракт признается заключенным, а Заказ признается размещенным со дня подписания победителем  муниципального контракта. Сведения о заключенном контракте в установленном порядке направляются Заказчиком в реестр муниципальных контрактов.

### 17. Признание конкурса несостоявшимся.

17.1. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании Участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

17.2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один Участник, подавший заявку, признан Участником конкурса Заказчик заключает муниципальный контракт с таким участником конкурса в соответствии с пунктом 16 настоящей конкурсной документации, а такой участник конкурса приобретает права и обязанности победителя конкурса. При этом цена муниципального контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (лота), указанную в пункте 3 Информационной карты конкурса настоящей конкурсной документации.

18. Изменение объемов муниципального заказа.

Заказчик при исполнении контракта по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить предусмотренных контрактом количество товаров, объем работ, услуг не более чем на десять процентов при изменении потребности в товарах, работках, услугах, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При  поставке  дополнительного  количества  таких  товаров,    выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но  не  более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт, в связи с сокращением потребности в поставке  таких   товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг  Заказчик  обязан   изменить цену  контракта   указанным   образом.

### 19. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящей главой, действия (бездействие) заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном настоящей главой, не является препятствием для обжалования участником размещения заказа действий (бездействия) заказчика, конкурсной комиссии в судебном порядке.

# РАЗДЕЛ III.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА  - ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

Приведенные ниже конкретные условия проведения конкурса — информационная карта конкурса — являются неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации.

| № п/п | Пункт конкурсной документации | Наименование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Предмет конкурса: Выбор подрядной организации на право заключения муниципального контракта на электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в г.Новоалтайске Алтайского края. Заказчик: Комитет администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству (комитет ЖКГХЭТС); - 658080, г.Новоалтайск, ул.Парковая, 1а, каб. 308; - адрес электронной почты: gkh@novoaltaysk.ru; - контактное лицо – Спивак Игорь Викторович; - номера контактных телефонов: 2-00-02, 2-54-52. |
| 2 | 3 | Источник финансирования: городской бюджет |
| 3 | 4 | Начальная (максимальная) цена: не более 5 054,0 тыс. руб. |
| 4 | 5 | Порядок оплаты: См. раздел VI - УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ |
| 5 | 1 | Официальный сайт: http://www.novoaltaysk.ru/ Официальное печатное издание: «Наш Новоалтайск» |
| 6 | 7 | Страна происхождения товаров: без ограничений. |
| 7 | 13.1 | Язык Заявки на участие в конкурсе: русский. Язык перевода: русский. |
| 8 | 13.9 | Валюта Заявок: Российский рубль |
| 9 | 13.10 | Обеспечение Заявки на участие в конкурсе: не требуется |
| 10 | 13.4. | Требования к описанию работ и услуг: Описание производится в свободной письменной форме, но включать в себя: 1. Информацию о технологии выполнения работ, используемом оборудовании, материалах, механизмах, о квалификации персонала, о количестве персонала, которое будет задействовано на объекте. 2. Информацию о действующей на предприятии системе контроля качества выполняемых работ, применяемых материалов, и оборудования. 3. В случае, если ценовое предложение претендента ниже начальной цены контракта, необходимо предоставить определение величины снижения (за счет чего обеспечивается снижение). |
| 11 | 14.3 | Окончание срока подачи Заявок на участие в конкурсе: 09 час.00 мин. «31» августа 2007г. |
|  | 15 | Время вскрытия Заявок на участие в конкурсе: 09 час. 00 мин. «31» августа 2007г. |
| 12 | 15.4 | Порядок и критерии оценки Заявок на участие в конкурсе: Цена контракта: Каждому критерию, по степени преимущества, определен удельный вес. Цена – 0,5; Срок выполнения работ – 0,25; Срок предоставления гарантий качества – 0,25. Сумма удельного веса всех критериев равна 1. Цена контракта: Определяется минимальный ценовой балл (ЦБ мин.) – заявка с наименьшей ценой принимается равной 100 баллам. Остальные заявки принимаются за У(1…п). Ценовой балл остальных заявок рассчитывается по формуле ЦБ(1…п) = ( ЦБ мин / У(1…п) * 100)*0,5 Срок выполнения работ: Определяется минимальный срок выполнения работ (СР мин.) – заявка с наименьшим сроком выполнения работ принимается равной 100 баллам. Остальные заявки принимаются за Х(1…п). Заявки других участников рассчитываются по формуле: СР(1…п) = СР мин/ Х(1…п) * 100) * 0,25. Срок предоставления гарантий качества: Определяется максимальный балл (СГ макс.) - заявка с наибольшим показателем принимается равной 100 баллам. Остальные заявки принимаются за Z (1…п ). Заявки других участников рассчитываются по формуле: СГ (1…п) = (Z(1…п)/ Zмакс*100)*0,25 Суммарный балл каждой заявки определяется: СБ(1…п) = ЦБ(1…п) + СР (1…п) + СГ (1…п) Первое место присуждается заявке набравшей наибольшее количество баллов. |
| 13 | 13.10 | Обеспечение заявки: не требуется |
| 14 | 16.4 | Обеспечение контракта: не требуется |

# РАЗДЕЛ IV.    ПРЕДМЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

Предмет контракта: Выбор подрядной организации на выполнение работ по электроснабжению микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края, начальной (максимальная) ценой: не более  5 054,0  тыс. руб.

Место выполнения работ: Алтайский край, г.Новоалтайск.

Виды и объемы работ: согласно ведомости объемов работ (сметный расчет).

Срок выполнения работ:  15 декабря 2007 г.

Гарантийный срок на работы и монтируемое оборудование: не менее 36-ти месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

### Ведомость  объёмов  работ  на выполнение работ по электроснабжению микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

| № пп | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. ЛЭП -10КВТ |
| 1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 9 | 100 м кабеля | 26,1 | ФЕРм08-02-141-05 | Поставка Подрядчика |
| 2 | кабель ААБЛУ-10 | м | 2610 | Материалы - Поставка Подрядчика |
| 3 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 26,1 | ФЕРм08-02-142-01 | Материалы - Поставка Подрядчика |
| 4 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, кирпичом: одного кабеля | 100 м кабеля | 26,1 | ФЕРм08-02-143-01 |  |
| 5 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 9 | 100 м кабеля | 1,5 | ФЕРм08-02-148-05 |  |
| 6 | Ячейка линейная с вакуумным выключателем К-104 | к-т | 2 | Поставка Подрядчика |  |
| 7 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | шт. | 2 | ФЕРм08-01-084-04 |  |
| 8 | муфта концевая 10 КНТпН-7 | шт | 4 | Поставка Подрядчика |  |
| 9 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до: 185 | шт. | 4 | ФЕРм08-02-165-08 |  |
| 10 | муфта соединительная 10 СТп-9 | шт | 9 | Поставка Подрядчика |  |
| 11 | Муфты соединительные эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ,сечение, мм2, до: 185 | шт. | 9 | ФЕРм08-02-167-09 |  |
| 12 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,15 | ТЕР34-02-001-03 |  |
| 13 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 3 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 14 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 2,91 | ТЕР01-02-061-02 |  |
| 15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,68 | ТЕР01-01-014-05 |  |
| 16 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов | 1000 м3 грунта | 0,66 | ТЕР01-01-033-02 |  |
| 17 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,029 | ТЕР01-01-016-02 |  |
| 18 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 12 КМ КЛАСС ГРУЗА 1 | 1 т | 55,1 | СЦП3-3-12-1 |  |
| 19 | кирпич керамический 250х120х65 мм М75 | 1000шт | 16,31 | Материалы - Поставка Подрядчика |  |
| 20 | песок природный | м3 | 104 |  |  |
| 20,3 | счетчик электронный ЦЕ6805В | шт | 2 |  |  |
| 20,1 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 | ФЕРм08-03-600-02 |  |
| 20,2 | трансформатор напряжения | шт | 2 | Поставка Подрядчика |  |
| 21 | Трансформатор напряжения, кВ: 35 | компл.(3 фазы) | 2 | ФЕРм08-01-007-01 |  |
| Раздел 2. Комплексная трансформаторная подстанция |
| 22 | Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней | 1 подстанция | 2 | ТЕР33-04-029-04 | Материалы - Поставка Подрядчика |
| 23 | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование | м3 | 4,32 | СЦМ-446-2431 |  |
| 24 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с кабельными вводами | 1 подстанция | 2 | ТЕР33-04-029-07 | Оборудование - КТПП-КК-7-630-10/0,4-97 УХЛ 1, в количестве 2-х единиц – поставка Заказчика |
| 25 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса, т, до: 3 | шт. | 2 | ФЕРм08-01-062-02 |  |
| 26 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0,4 | ФЕРм08-02-471-04 | Материалы - Поставка Подрядчика |
| 27 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0,3 | ФЕРм08-02-472-01 | Материалы - Поставка Подрядчика |
| 28 | лампа накаливания | 10шт | 0,2 | Материалы - Поставка Подрядчика |
| Раздел 3. ВЛ -0,4 кв ( Материалы - Поставка Подрядчика) |
| 29 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до: 9 | 100 м кабеля | 0,8 | ФЕРм08-02-141-05 | Материалы - Поставка Подрядчика Материалы - Поставка Подрядчика Материалы - Поставка Подрядчика |
| 30 | КабельААБЛУ-14,95 | м | 80 |  |  |
| 31 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0,8 | ФЕРм08-02-142-01 |  |
| 32 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 9 | 100 м кабеля | 0,18 | ФЕРм08-02-148-05 |  |
| 33 | кабель АВВГ 2,16 | м | 2525 |  |  |
| 34 | провод А50 | кг | 263,4 |  |  |
| 35 | провод А70 | кг | 2205,4 |  |  |
| 36 | Провод МГГ 16 | м | 2 |  |  |
| 37 | Металлические конструкции под оборудование | т | 1,792 | ФЕРм08-01-087-03 |  |
| 38 | изолятор НС18А | шт | 870 |  |  |
| 39 | колпачок К-5 | шт | 870 |  |  |
| 40 | ограничитель перенапряжения ОПН-П-0,38 | к-т | 99 |  |  |
| 41 | Устройство сигнально-блокировочное | шт. | 99 | ФЕРм08-01-083-01 |  |
| 42 | зажим ПА-1 | шт | 87 |  |  |
| 43 | зажим ПА-2 | шт | 405 |  |  |
| 44 | зажим ПС-1-1 | шт | 143 |  |  |
| 45 | зажим апараторный А2А-70 | шт | 16 |  |  |
| 46 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 1 м шин заземления | 520,5 | ТЕР33-04-015-01 |  |
| 47 | муфта концевая 4км | шт | 4 |  |  |
| 48 | муфта концевая 1кнтпн-3 | шт | 4 |  |  |
| 49 | Муфты концевые эпоксидные. Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение, мм2, до: 185 | шт. | 8 | ФЕРм08-02-165-03 |  |
| 50 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0.38 кВ: с помощью механизмов | 1 км неизолированного провода при 20 опорах | 12,869 | ТЕР33-04-008-01 |  |
| 51 | Устройство ответвлений от ВЛ 0.38 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении: 4 | 1 ответвление | 100 | ТЕР33-04-013-03 |  |
| 52 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 81 | ТЕР33-04-003-01 |  |
| 53 | Железобетонные опоры | шт | 81 |  |  |
| 54 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | 1 опора | 30 | ТЕР33-04-003-02 |  |
| 55 | железобетонные опоры | шт | 60 |  |  |
| 56 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами: до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,18 | ТЕР34-02-001-03 |  |
| 57 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,56 | ТЕР01-02-057-02 |  |
| 58 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,54 | ТЕР01-02-061-02 |  |
| 59 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0,002 | ТЕР01-01-016-02 |  |
| 60 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ (РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ), РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 14 КМ КЛАСС ГРУЗА 1 | 1 т | 3,8 | СЦП3-3-14-1 |  |
| 61 | песок природный | м3 | 3,2 |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |
| 62 | Трансформатор напряжением до 1 кВ | шт. | 2 | ТЕРп01-02-001-01 |  |
| 63 | Трансформатор трехфазный напряжением , кВ, до 11 | шт. | 2 | ТЕРп01-02-016-02 |  |
| 64 | Выключатель номинальный ток, А, до 10000 | шт. | 2 | ТЕРп01-03-004-02 |  |
| 65 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля до 1000 м | кабель | 3 | ТЕРп01-11-001-02 |  |
| 66 | Поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, длина кабеля за каждые последующие 500 м добавлять к норме 02 | 500 м кабеля | 8,49 | ТЕРп01-11-001-03 |  |
| 67 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 3 | ТЕРп01-11-010-01 |  |
| 68 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 | ТЕРп01-11-012-01 |  |
| 69 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ до 1 | фазировка | 2 | ТЕРп01-11-024-01 |  |
| 70 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением, кВ св. 1 | фазировка | 1 | ТЕРп01-11-024-02 |  |
| 71 | Обмотка трансформатора силового | испытание | 4 | ТЕРп01-12-010-01 |  |
| 72 | Изолятор опорный отдельный одноэлементный | испытание | 2 | ТЕРп01-12-024-01 |  |
| 73 | - Оформление протоколов лабораторных испытаний и пусконаладочных работ смонтированной электроустановки. |  |
| 74 | - Оформление акта допуска смонтированной электроустановки в учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю. |  |
| 75 | - Выполнение контрольной геодезической съемки вновь построенных сетей электроснабжения. . |  |
| Стоимость контракта | не более 5 054 000 рублей |
| Срок выполнения работ | до 15 декабря 2007 г. |
| Срок гарантии качества выполненных работ с момента подписания сторонами акта выполненных работ и акта допуска смонтированной электроустановки в эксплуатацию | не менее 36 мес. |

# РАЗДЕЛ V.    УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  ОПЛАТЫ.

Срок выполнения работ:  до 15 декабря 2007 г. с момента заключения контракта.

Условия и порядок оплаты: Заказчик вправе предоставить аванс до 30 % стоимости муниципального контракта. Окончательный расчет – после подписания актов-приемки выполненных работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке и подписания актов Заказчиком, в течение 15 рабочих дней.

РАЗДЕЛ VI.     ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ПОДРЯД No. ______

### На электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

"_____"___________ 2007 г.

Комитет администрации города Новоалтайска  ЖКГХЭТС, в лице  председателя  комитета   Дубровского В. А.,  действующего на основании Положения,  утвержденного постановлением Новоалтайского городского Собрания депутатов №109 от 27.12.2005г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и  _____________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой  стороны,  по результатам проведения открытого конкурса заключили  настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

### Заказчик сдает,  а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд на выполнение работ  по   электроснабжению микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

Подрядчик обязуется на свой риск, собственными и привлеченными силами и средствами, выполнить все работы  по   электроснабжению микрорайона «Рассвет в соответствии заданием Заказчика, условиями контракта, локальным сметным расчетом (приложение №____ к контракту),  конкурсной и  проектной документации, СНиП,  включая все возможные работы,  необходимые для нормальной эксплуатации данного объекта.

Подрядчик обязуется своими или привлеченными силами и средствами произвести подготовительные работы,  а так же необходимый комплекс пусконаладочных работ, занести результаты в  протокол испытаний и оформить  акта допуска смонтированной электроустановки в эксплуатацию в учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю.

Вышеперечисленные работы входят в стоимость данного муниципального контракта.

Подрядчик обязуется полностью завершить указанные работы и сдать готовый объект Заказчику  в срок до ______________________2007 г.

СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

### 2.1. Стоимость настоящего контракта определяется договорной ценой  на   электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края, и составляет _________________  рублей, в т. ч. строительно - монтажных работ ________________________________ рублей.

Договорная цена выполнения работ должна оставаться фиксированной на протяжении всего срока выполнения муниципального заказа.

2.2. Превышения Подрядчиком оговоренных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон к настоящему контракту, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.3. Увеличения стоимости и сроков ремонта или одного из этих параметров, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, могут служить основанием для заключения сторонами дополнительного соглашения об уточнении этих условий контракта.

СТАТЬЯ 3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик в счет предусмотренной в статье 2 стоимости обязуется:

### 3.1. Выполнить все работы   по   электроснабжению микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.

3.2. Производить работы в полном соответствии с заданием Заказчика, конкурсной и проектной документации, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и охрану, в том числе охрану комплектных   трансформаторных     подстанций         КТПП-КК-7-630-10/0,4-97 УХЛ 1,   в  количестве 2-х единиц.

3.4. При необходимости возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту.

3.5. Информировать Заказчика  о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также по согласованной программе о ходе строительства объекта.

3.6. Нести ответственность перед Заказчиком  за надлежащее исполнение работ по настоящему контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.7. Обеспечить в ходе монтажных работ выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. По завершению  строительства сетей энергоснабжения  произвести полное восстановление благоустройства, нарушенного в ходе проведения строительно-монтажных и подготовительных работ.

3.8. Согласовать с Заказчиком  порядок ведения строительно-монтажных работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.9. Обеспечить содержание  площадки и прилегающей к ней уличной полосы от строительного мусора.

3.10. Обеспечить охрану строящегося объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения производства работ и приемки Заказчиком готового объекта.

3.11. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

3.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего контракта.

СТАТЬЯ 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:

4.1. Передать Подрядчику в 5-ти -дневный срок со дня подписания настоящего контракта по акту, подписанному Подрядчиком  и Заказчиком, на период проведения строительно-монтажных работ по данному объекту и до  его завершения, проектную  документацию в необходимом объеме, а также Комплектные   трансформаторные     подстанций         КТПП-КК-7-630-10/0,4-97 УХЛ 1,   в  количестве 2-х единиц.

4.2. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, а также комплектных   трансформаторных     подстанций         КТПП-КК-7-630-10/0,4-97 УХЛ 1   в  количестве 2-х единиц, передаваемых Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.

4.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее, чем за 15 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику, и уточнить по согласованию с Подрядчиком договорную цену, а при необходимости и сроки производства работ, предусмотренные контрактом.

4.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 10 настоящего контракта.

4.5. Привлечь для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком (с его согласия) получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

4.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

СТАТЬЯ 5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Объект должен быть завершен Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в статье 1 настоящего контракта.

5.2. Работы по настоящему контракту Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным с Заказчиком  графиком производства работ.

5.3. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства  продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строительства  в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

СТАТЬЯ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. Заказчик в трех-дневнй срок передает  Подрядчику проектную документацию, комплектные   трансформаторные     подстанции         КТПП-КК-7-630-10/0,4-97 УХЛ 1,   в  количестве 2-х единиц, и объект под монтаж электроустановки по акту.

По окончании строительства Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию в составе которой обязательное наличие сертификатов или паспортов качества материалов и оборудования для выполнения указанного вида работ  с указанием изготовителя, протоколов испытания, акта допуска смонтированной электроустановки, оформленного в учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю.

6.2. Подрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Заказчика   о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию, а затем восстановить ее.

6.3. В случае если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства и монтажных работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и нормальной эксплуатации объекта. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

6.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все связанные с этим факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и  Подрядчика.

Ежемесячно Заказчик  проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то свое мнение он излагает в журнале.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком и органом технического надзора .

6.5. В случае выявления потребности в дополнительных работах,  Заказчик  оставляет за собой право вносить любые изменения в перечень и  объем работ, пропорционально объему, предусмотренных локальной сметой №___(Приложение №____ к контракту), не более чем на десять процентов первоначальной стоимости контракта, о чем он дает письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика  с указанием:

-   увеличить или уменьшить объем любой работы, включенной в контракт;

-   исключить любую работу;

-   изменить характер или качество или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства объекта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему контракту.

Заказчик  имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

СТАТЬЯ 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

Срок исполнения обязательств по настоящему контракту продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения строительства.

Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

СТАТЬЯ 8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

8.1. Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.2. Подрядчик передает Заказчику  за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации, в составе которой обязательное наличие контрольной исполнительной съемки вновь построенных сетей энергоснабжения, а также протоколов испытания и  акта допуска смонтированной электроустановки, оформленного в учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю.

8.3. Приемка объекта производится в течение 5 дней после получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности.

8.4. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

СТАТЬЯ 9. ГАРАНТИИ ПО СДАННОМУ ОБЪЕКТУ

9.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими строительными нормами, проектной документации и  техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантированной эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.2. Заказчик гарантирует:

- своевременное выполнение своих обязательств по настоящему контракту;

9.3. Гарантийный срок качества выполненных работ, применяемых материалов  при условии нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в размере _________ месяцев с момента  подписания сторонами акта приемки готового объекта.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласование подряда и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы.

СТАТЬЯ 10. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

10.1.  Заказчик, после подписания акта выполненных работ, оплачивает Подрядчику 100 процентов их стоимости. При необходимости обеспечивает авансирование Подрядчика, в размере 30 процентов от полной стоимости контракта, в этом случае, окончательный расчет производится за минусом суммы аванса.

10.2. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат  формы № КС –3,  приложения к  акту  формы  № КС-2,  в течение 15 дней после предъявления счетов-фактур.

Формы оплаты:

- перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика;

10.3. Стоимость предъявляемых  Подрядчиком объемов работ на   электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края  определяется исходя из  фактически выполненных объемов работ, в соответствии с утвержденным сметным расчетом (приложение №__ к контракту), в пределах  средневзвешенных индексов по структурам затрат,  утвержденных комитетом администрации Алтайского края по строительству и архитектуре (сборник «Цены в строительстве»),  с предоставлением платежных документов, подтверждающих фактическую стоимость используемых материалов (при необходимости).

10.4. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после полного завершения строительно-монтажных работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке, а так же  с учетом оформления в учреждении Государственного энергетического надзора по Алтайскому краю акта допуска в эксплуатацию электроустановки,  в течение 15 рабочих дней.

Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в статье 2 настоящего контракта, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

СТАТЬЯ 11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала  производства строительно-монтажных работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно - монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на два месяца;

-   систематического несоблюдения Подрядчиком требования по качеству работ;

- аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

11.2. Подрядчик вправе расторгнуть контракт в случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;

- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

СТАТЬЯ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ и ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ СТОРОН

12.1. Для заключения настоящего контракта Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ на объявленный вид деятельности.

12.2. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

12.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

12.4. Заказчик вправе передавать управление настоящим контрактом своему дочернему обществу или филиалу с передачей ему своих прав и обязанностей, о чем Подрядчик извещается в письменной форме. Подрядчик вправе передать своему дочернему обществу (филиалу, структурной единице) свои права и обязанности по настоящему контракту с извещением об этом Заказчика в письменной форме.

12.5. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.

12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

12.7. В случае несоблюдения сроков проведения ремонтных работ,  против сроков, указанных в данном контракте, Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню, в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ, за каждый день просрочки.

12.8. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах - по одному для каждой стороны и финансирующего банка.

Юридические адреса, платежные реквизиты сторон:

Заказчик:

ИНН 2208013130 КПП220801001

Р/с40204810500000006800

л/с03021193022 Отделение по г.Новоалтайску

УФК по Алтайскому краю 1768

Комитет ЖКГХЭТС БИК 040173001 ГРКЦ ГУ Банка России

По Алтайскому краю г. Барнаул

Заместитель Главы города,

председатель комитета ЖКГХЭТС              _______________________В. А. Дубровский

Подрядчик:

________________________________

Печать

____________________________

(подпись)

РАЗДЕЛ VII.    КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА.

Форма № 1.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представленных для участия в открытом  конкурсе

на _________ ________________________________________________________________________________[указать наименование предмета конкурса].

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для

участия в конкурсе ____________нами направляются следующие документы.

| №№ п\п | Наименование* | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе ( форма № 2). |  |
|  | Анкета участника конкурса (форма № 4). |  |
|  | Таблица цен (форма № 3). |  |
|  | Гарантийное письмо на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту (форма № 10). |  |
|  | Выписка из Единого муниципального реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), либо нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
|  | Выписка из Единого муниципального реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), либо нотариально заверенная копия такой выписки. |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). |  |
|  | Нотариально заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Нотариально заверенные копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса. |  |
|  | Документ, подтверждающий перечисление обеспечения заявки на участие в конкурсе. |  |
|  | Другие документы по усмотрению Участника. |  |

* В таблице приведен пример оформления описи документов. Участник самостоятельно оформляет опись и указывает только документы, имеющиеся в наличии. Документы, которые не будут представлены указывать не надо.

_________________________	__________________________________

[Подпись]  М.П.	[Должность]

Форма № 2.

### КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

### для проведения  открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на электроснабжение микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края.

В конкурсную комиссию                                                                  «_____»___________ 2007 г.

Уважаемая комиссия!

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме,

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,

паспортные данные для физического лица)

Расположенное  по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (юридический адрес, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)

### изучив конкурсную документацию и порядок проведения конкурса, согласно на участие в проведении работ по электроснабжению микрорайона «Рассвет» в границах улиц Российская, Прудская, Индустриальная, проезд Сибирский в    г.Новоалтайске Алтайского края, а именно:

| _______________________________________________________________________ (полное название конкурса с указанием адреса) |
| --- |
| № п/п | Перечень проводимых работ | Размерность | Объем |
| Стоимость контракта | ___________ рублей |
| Срок выполнения работ | до _________ 2007г. |
| Срок гарантии качества | ____________ мес. |

В случае признания нашей конкурсной заявки, победившей в открытом конкурсе на объявленный вид деятельности, обязуемся подписать муниципальный контракт на указанных условиях, в срок, указанный в конкурсной документации.

Мы подтверждаем, что:

- имеем финансовые средства и другие      материальные возможности для исполнения муниципального контракта;

-  исполняем обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней;

- не признаны несостоятельными (банкротами), и не находимся в процессе ликвидации, а также деятельность наша не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки в конкурсе.

В том случае, если наши условия не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии нам будет присуждено следующее за победителем место, мы согласны сохранить свои обязательства по подписанию муниципального контракта на условиях, указанных в настоящей конкурсной заявке.

Ваша организация и уполномоченные представители для получения информации могут связаться со следующими лицами:

_______________________________________ т. ____________________

(Ф.И.О., должность)

_______________________________________ т. ____________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

и т.д

Всего на _______листах  в ____ экз.

Руководитель   ________________________________________________

М.П.

Главный бухгалтер_____________________________________________

Форма № 3.

Форма № 3. Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование видов работ (этапов) | Объем | Стоимость в ценах ____ года | Текущая стоимость в ценах ___кв. 20___ года | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО по лоту | X |  |  |  |

*Предложения предоставлять с соблюдением последовательности, указанной в техническом задании (смете).

*Цены  товара должна включать  НДС,  иные накладные расходы и платежи (согласно условиям выполнения работ).

* В Ведомости объемов работ расчет предоставляется в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с уровнем цен в смете представленной на конкурс муниципальным заказчиком.

______________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма № 4.

### Расчет стоимости ценового предложения (локальная смета).

* Расчет стоимости ценового предложения предоставляется в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с уровнем цен в смете представленной на конкурс муниципальным заказчиком.

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Форма № 5.

### Общие сведения об Участнике размещения заказа.

Каждый Участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заполняет следующую форму:

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Полное наименование |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10 %) |  |
|  | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Фактическое местонахождение Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
|  | Банковские реквизиты (ИНН, наименование банка, БИК, к/с, р/с) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Дата и номер лицензии (при наличии) |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма № 6.

Предлагаемые условия заключения контракта .

1. Условия финансирования

1.1. Условия изменения стоимости работ: _______________________________________

_____________________________________________________________________________

1.2. Условия финансирования (авансирование работ, предоплата, возможность и условия заключения Контракта без предоплаты (под гарантии оплаты), и т.д.)__________________

_____________________________________________________________________________

порядок оплаты за выполненные работы __________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

1.3. Предлагаемый способ учета инфляции (предлагается вариант, либо варианты, изменения стоимости Контракта) _________________________________________________

______________________________________________________________________________

1.4. Фиксация заявленной цены Контракта на весь срок действия Контракта _____________

( да, нет)

2. Сроки:

2.1. Срок выполнения работ: 	начало работ _____________________________

окончание работ___________________________

2.2. Продолжительность выполнения работ: ________________________________

3. Гарантийный срок: Претендент-Подрядчик устанавливает гарантийный срок ____ мес.

После подписания завершающего акта приемки-сдачи. В течение гарантийного срока Подрядчик обеспечивает за свой счет устранение и исправление разрушений и дефектов, в соответствии с Муниципальным  Контрактом.

_________________________________________________

( подпись, М.П.)

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку, должность)

«____ »______________200  г.

Раздел VIII. Формы

Форма № 7.

Запрос на разъяснение  конкурсной документации.

Запрос на разъяснение

конкурсной документации.

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации №____ от «____»____________2007г. на право заключения муниципального    контракта на _______________________________________________________________________________:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции Участникам, информационная карта и т.п.) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,

__________________________________	_________________________________

( должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма № 8.

Уведомление об изменении или отзыве Заявки.

Уведомление об изменении (или отзыве) Заявки на участие в конкурсе.

Настоящим письмом (наименование организации) уведомляет Вас, что отзывает (или вносит изменения)  в  свою Заявку на участие в конкурсе №_____ от «____» __________________2007г. на право заключения муниципального контракта на ____________________________________________________ __________________________и направляет своего сотрудника ______________________ (Ф.И.О., должность, паспортные данные), которому доверяет забрать свою Заявку на участие в конкурсе (или подать изменения к Заявке на участие в конкурсе) (действительно при предъявлении доверенности и документа удостоверяющего личность).

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 9.

Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

В Конкурсную комиссию

Направление на процедуру

вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

Настоящим письмом (наименование организаций) направляет своего сотрудника ______________________________(Ф.И.О., должность, паспортные данные) на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе №____ от «____»_______________2007г. на право заключить муниципальный  контракт на ________________________________________________________________________________ (действительно при предъявлении доверенности и документа удостоверяющего личность).

_______________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма № 10.

К муниципальному контракту

от «____» _________2007 г. №___

Банковская гарантия выполнения контракта

Исполнитель и Заказчик принимают указанные ниже формулировки проекта банковской гарантии и указания по ее оформлению в качестве формы Гарантии выполнения Контракта

________________________________________________________________

(Адрес и полные реквизиты гаранта (возможны в виде стандартного бланка)

«_____»_______________ г.                     № ____________________

КОМУ:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что (наименование Подрядчика) (далее именуемый «Подрядчик») обязался, в соответствии с Контрактом от «____»________2007 г. №  (номер Контракта) (далее – Контракт), выполнить  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Мы настоящим, безусловно, и безотзывно гарантируем и отвечаем перед Вами на общую сумму до (сумма гарантии прописью и цифрами, как указано в конкурсной документации) и обязуемся  выплатить Вам по Вашему первому требованию, уведомляющему о несоблюдении подрядчиком условий Контракта, без иных требований, любую сумму или суммы в пределах (сумма гарантии), как указано выше, без необходимости с вашей стороны доказывать или обосновывать, или указывать причины Вашего требования или указанной в нем суммы.

Настоящая гарантия действительна до_____числа_______200__года.

Подпись и печать гаранта

(дата)

Примечание: Указанные требования к банковской гарантии относятся к содержанию документа. Требования к форме банковской гарантии (бланку) устанавливаются кредитной организацией. Подпись на банковской гарантии должна быть расшифрована с указанием должности, подписавшего банковскую гарантию.