## АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.10.2011	                   г. Новоалтайск                        № 2052

О плане мероприятий по методическому

и правовому  обеспечению перехода к

межведомственному и межуровневому

взаимодействию при предоставлении

муниципальных услуг.

В целях реализации положений  статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", для осуществления межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг  п о с т а н о в л я ю:

# 1. Утвердить  план мероприятий по методическому и правовому обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию  при предоставлении муниципальных услуг. (Приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике муниципального образования».

3. Контроль за ходом выполнения постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации города                                                        Б.К.Парадовский

Приложение № 1

к постановлению

от 07.10.2011г № 2052

План мероприятий

по методическому и правовому обеспечению перехода к межведомственному и межуровневому взаимодействию  при предоставлении муниципальных услуг.

| N | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель. Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия |
| 1. | Определение первого заместителя главы Администрации города, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) | IV квартал 2011 | Распоряжение Администрации города | Комитет по экономике и прогнозированию Администрации города (далее комитет по экономике) |
| 2. | Определение органа исполнительной власти (структурного подразделения), ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ | IV квартал 2011 | Распоряжение Администрации города | Комитет по экономике |
| 3. | Формирование рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | IV квартал 2011 | Постановление Администрации города | Комитет по экономике Комитет по общим вопросам |
| 4. | Формирование перечня муниципальных услуг города Новоалтайска, при оказании которых необходимо межведомственное взаимодействие | IV квартал 2011 | Перечень, утвержденный постановлением Администрации города | Комитет по экономике Комитет по общим вопросам Юридический отдел |
| 5. | Формирование плана мероприятий по переходу к межведомственному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг, на основе типового плана | IV квартал 2011 | План мероприятий по переходу к межведомствен- ному взаимодействию при предоставлении муниципальных услуг | Комитет по экономике Комитет по общим вопросам |
| II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг (разработка и утверждение технологических карт по каждой услуге) |
| 6. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в отношении которых планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | IV квартал 2011 | Технологичес- кая карта межведомствен- ного взаимодействия | Структурные подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, и иные организации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города, предоставляющие муниципальные услуги |
| 7. | Определение способов межведомственного взаимодействия (в электронном виде, на бумажном носителе, с использование факсов) | IV квартал 2011 | Технологичес- кая карта межведомствен- ного взаимодействия | Структурные подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, и иные организации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города, предоставляющие муниципальные услуги |
| 8. | Согласование технологических карт межведомственного взаимодействия | IV квартал 2011 | Отчет о результатах согласования и утверждения технологичес- ких карт межведомствен- ного взаимодействия | Комитет по экономике, отдел информатизации |
| III. Внесение изменений в нормативные правовые акты города Новоалтайска в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |
| 9. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов города Новоалтайска с целью выявления норм, препятствующих предоставлению муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | IV квартал 2011 | Перечень нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологичес- ких карт) | Юридический отдел Структурные подразделения Администрации города |
| 10. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: |  |  |  |
| 10.1. | Разработка административных регламентов предоставления муниципальных услуг | до 01.07.2012 | Нормативные правовые акты (администра- тивные регламенты предоставления муниципальных услуг) | Структурные подразделения Администрации города и подведомственные им учреждения, и иные организации, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города, предоставляющие муниципальные услуги |
| 10.2. | Разработка и утверждение соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения от которых требуются для предоставления муниципальных услуг | IV квартал 2011 | Соглашения | Комитет по экономике, отдел информатизации, юридический отдел |
| 10.3. | Разработка и утверждение нормативного правового акта, закрепляющего перечень основных информационных ресурсов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (отраслевые учеты), порядок их формирования и получения из них информации, взаимодействия с иными информационными системами, с базовыми ресурсами, определенными Правительством РФ | 01.12.2011 | Постановление Администрации города | Отдел информатизации |
| IV. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
| 11. | Обеспечение технической возможности подключения к краевой информационной системе межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) | III и IV квартал 2011 | Приобретение необходимого оборудования | Отдел информатизации |
| 12. | Подключение к региональной СМЭВ, обучение сотрудников структурных подразделений Администрации города для работы в системе | IV квартал 2011 | Обеспечение работы СМЭВ | Отдел информатизации |
| 13. | Разработка и регистрация электронных сервисов в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | I квартал 2012 г. | Технические задания на электронные сервисы; перечень зарегистриро- ванных электронных сервисов; протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками | Отдел информатизации |
| 14. | Обеспечение структурных подразделений Администрации города электронно-цифровой подписью (ЭЦП) | 01.01.2012 | Заключение соглашения с удостоверяющим центром, приобретение и настройка работы ЭЦП | Отдел информатизации |
| V. Методическое сопровождение проекта предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 15. | Участие в работе обучающего семинара для муниципальных служащих, проводимого Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края | до 01.11.2011 | Отчет об участии в работе обучающего семинара для муниципальных служащих | Комитет по экономике, отдел информатизации |
| VI. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 16. | Разработка концепции и плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | до 01.11.2011 | Концепция, план | Комитет по экономике, Комитет по общим вопросам |
| 17. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | ежемесячно | Ежемесячные отчеты о реализации мероприятий по информированию населения | Комитет по экономике, Комитет по общим вопросам |
| 18. | Организация систематического участия общественности в реализации проекта | ежекварта- льно | Ежеквартальные отчеты об участии общественности в реализации проекта | Комитет по экономике, Комитет по общим вопросам |
| VII. Финансовое обеспечение выполнения требований Федерального закона N 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия |
| 19. | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Федерального закона N 210-ФЗ в части организации межведомственного взаимодействия | IV квартал 2011 | Смета затрат | Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике на основании информации, представленной отделом информатизации |
| VIII. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
| 20. | Мониторинг реализации проекта в 2011 году | 20.01.2012 | Доклад о выполнении требований Федерального закона N 210-ФЗ | Отдел информатизации |
| 21. | Оценка эффективности перехода к межведомственному взаимодействию | I квартал 2012 | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому представителю муниципальных услуг | Отдел информатизации совместно со структурными подразделениями Администрации города и подведомственными им учреждения и иными организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый) за счет средств бюджета города, предоставляющие муниципальные услуги |
| 22. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | I квартал 2012 | Постановление Администрации города | Комитет по экономике совместно с отделом информатизации и юридическим отделом |

Секретарь Администрации города 	    О.В.Гладкова