## АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  НОВОАЛТАЙСКА

# АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2015		            г. Новоалтайск		           № 2703

Об утверждении муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы»

# В целях обеспечения надежного теплоснабжения, улучшения качества проживания населения города Новоалтайска и перспективного развития сетей газоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципального образования города Новоалтайска.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города  А.В. Слухая.

Глава Администрации города			     Б.К. Парадовский

Приложение

к постановлению Администрации

города Новоалтайска

от 23.12.2015 № 2703

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы»

- ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» (далее - программа)

| Ответственный исполнитель программы | Комитет администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству |
| --- | --- |
| Соисполнители | Отсутствуют |
| Участники программы | Комитет администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству |
| Подпрограммы программы | Без деления на подпрограммы |
| Цель программы | Улучшение качества жизни населения города и продолжение в период 2016 - 2020 годов мероприятий по газификации территории города, увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения города |
| Задачи программы | 1. Проектно-изыскательские работы; 2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам; 3. Проектирование котельных на природном газе; 4. Строительство котельных на природном газе; 5. Подключение потребителей от действующих сетей газоснабжения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Уровень обеспечения подключения к газовым сетям муниципального образования; 2. Протяженность газовых сетей на территории с учетом введенных в эксплуатацию; 3. Количество газовых котельных, в т.ч. малых; 4. Количество газифицированных квартир и инд.жилых домов |
| Сроки и этапы реализации | Муниципальная программа реализуется с 2016 по 2020 годы без деления на этапы. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию программы – 303 037,5 тыс. рублей: 2016 год – 31 407,5 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 2 600,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 23 807,5 тыс. руб.; 2017 год – 58 300,0 тыс. руб. в т.ч. бюджет городского округа – 32 300,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 21 000,0 тыс. руб.; 2018 год – 68 900,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 34 300,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 29 600,0 тыс. руб.; 2019 год – 70 430,0 тыс. руб., в т.ч. бюджет городского округа – 31 900,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 33 530,0 тыс. руб.; 2020 год – 74 000,0 тыс. руб. в т.ч. бюджет городского округа – 38 000,0 тыс. руб.; внебюджетные средства – 5 000,0 тыс. руб.; краевой бюджет – 31 000,0 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетом, утвержденным на очередной год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Уровень обеспечения подключения к газовым сетям муниципального образования к 2020 году – 38,1 %; 2. Протяженность газовых сетей на территории муниципального образования с учетом введенных в эксплуатацию к 2020 году – 308,26 км; 3. Количество газовых котельных, в т.ч. малых, к 2020 году –84 ед.; 4. Количество газифицированных квартир и инд. жилых домов к 2020 году – 10714 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации программы

Основной проблемой в сфере газификации является недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развития города. В условиях ограниченного финансирования принимаемые меры должны носить направленный целевой характер.

Использование природного газа способно качественно изменить экономическую и социальную ситуацию, обеспечить более надежное электроснабжение и теплоснабжение города. В результате газификации снижаются затраты потребителей на приобретение топлива, появляется возможность отказаться от складского хозяйства, шлакоудаления, повышается комфортность бытовых условий, улучшается  экологическая обстановка.

Ежегодно строительство сетей газоснабжения в городе Новоалтайске ведется в рамках реализации программы газификации «О газификации Алтайского края». Начиная с 1999 года, газификация осуществляется поэтапно, с учетом развития разводящих сетей и модернизации объектов ЖКХ во всех районах города, включая секторы индивидуальной и многоэтажной жилой застройки. В настоящее время население использует природный газ на отопление, пищеприготовление и подогрев воды для хозяйственно-бытовых нужд в жилых домах.

За время реализации программных мероприятий по газификации городского округа (на 01.01.2015), достигнуты следующие показатели:

- построено сетей газоснабжения – 214,5 км.

- газифицировано квартир, домов: - 9614 ед.;

- переведено на природный газ и построено котельных различной мощности и форм собственности - 80 ед.;

- освоено финансовых средств: - 514,2 млн. руб., в том числе:

средства ОАО «Газпром»	- 48,7 млн. руб.;

средства бюджета АК 		- 279,1 млн. руб.;

средства бюджета МО		- 87,2 млн. руб.;

привлеченные средства  	- 99,2 млн. руб.

- уровень газификации (природный газ) многоквартирного жилого фонда (2 эт. и выше) – 88,2 % (134 МКД).

В настоящее время используется сетевой сжиженный газ в районе «Геологи» - 12 МКД; печное отопление – 6 МКД.

Уровень газификации индивидуальной жилой застройки, с учетом подключения всех потребителей, предусмотренных проектами (домов, в т.ч. многоквартирной блочной застройки) – 36,3%.

Значительные объемы строительства объектов газификации в различных районах города стали возможны благодаря включению данных объектов в инвестиционную программу финансирования объектов газоснабжения за счет привлеченных средств ОАО «Газпром» и средств бюджета Алтайского края.

## Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов ее реализации

### 3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Программой «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508 (подпрограмма 3 «Газификация Алтайского края» на 2015 - 2020 годы»).

Первоочередному выполнению подлежат работы на следующих объектах:

- подлежащих проектированию и строительству для выполнения обязательств Администрации Алтайского края по плану-графику синхронизации выполнения программ газификации регионов РФ;

- строительство которых не завершено и которые имеют высокую степень технической готовности;

- не реализованных до 2015 года, проектно-сметная документация на которые разработана ранее (2008 – 2014 годы);

- проектирования и строительства газопроводов высокого и среднего давления в секторах индивидуальной жилой застройки отдаленных районов города, основную категорию населения которых составляют пенсионеры, ветераны и инвалиды;

проектирования и строительства котельных на природном газе, обеспечивающих деятельность муниципальных ресурсоснабжающих предприятий и бюджетных учреждений.

3.2. Цель и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения и продолжение в период 2016 - 2020 гг. мероприятий по газификации территории Новоалтайска, увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения города.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной цели, относятся:

1. Проектно-изыскательские работы;

2. Строительство трубопроводов природного газа по объектам;

3. Проектирование котельных на природном  газе;

4. Строительство котельных на природном  газе;

5. Подключение потребителей от действующих сетей газоснабжения.

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей программе.

3.3. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

1. Уровень обеспечения подключения к газовым сетям муниципального образования к 2020 году – 38,1 %;

2. Протяженность газовых сетей на территории муниципального образования, с учетом введенных в эксплуатацию к 2020 году, – 308,26 км;

3. Количество газовых котельных, в т.ч. малых, к 2020 году – 84 ед.;

4. Количество газифицированных квартир и инд. жилых домов к 2020 году – 10714 ед.

Реализация мероприятий программы будет способствовать решению задач, определенных приоритетными направлениями среднесрочной перспективы в рамках Плана социально-экономического развития города.

Итогом реализации мероприятий, направленных на достижение главной цели, является обеспечение качественного и надежного снабжения потребителей теплом, при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, в условиях максимально возможного комфорта.

Инвестиционные мероприятия по реализации программы направлены на завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов газификации, имеющих социальное значение, а также на новое строительство объектов газификации города.

### 3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы» реализуется в период с 2016 по 2020 годы без деления на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий программы

Перечень программных мероприятий определен исходя из необходимости достижения ее цели и задач. Перечень мероприятий программы отражен в приложении 2 к настоящей программе.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Финансирование программы в 2016-2020 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования – 303037,5 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

|  | Бюджет городского округа | Краевой бюджет | Внебюджетные средства | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016г. | 2600 | 23807,5 | 5000 | 31407,5 |
| 2017г. | 32300 | 21000 | 5000 | 58300 |
| 2018г. | 34300 | 29600 | 5000 | 68900 |
| 2019г. | 31900 | 33530 | 5000 | 70430 |
| 2020г. | 38000 | 31000 | 5000 | 74000 |
| Всего: | 139100 | 138937,5 | 25000 | 303037,5 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Программой планируется привлечь средства краевого бюджета, средства предприятий и физических лиц.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации  программы

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансовые риски;

- нормативные правовые риски;

- экономические риски.

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Нормативные правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений в муниципальные  правовые акты и в муниципальную программу.

Экономические риски связаны с возможностью снижения темпов экономического роста, усилением инфляции, могут негативно отразиться на стоимости привлекаемых средств и сократить объем инвестиций.

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий программы и может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации программы.

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации программы и оперативного внесения необходимых изменений.

- Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности, утвержденной постановлением Администрации города от 25.05.2015 № 984 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Новоалтайска».

Увеличение количества газифицируемых квартир и индивидуальных домовладений улучшает экологическую ситуацию, повышает комфортность и качество жизни населения. Реализация подпрограммы  имеет благоприятные экологические последствия.

- Механизм реализации муниципальной программы

Администрация города обеспечивает реализацию мероприятий за счет средств бюджета городского округа, а также эффективное и целевое использование средств, направляемых на реализацию Программы.

Комитет ЖКГХЭТС осуществляет:

- мониторинг за ходом и эффективностью реализации программы;

- подготовку информации и отчетов о выполнении программы;

- подготовку предложений по корректировке программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

### «Газификация города Новоалтайска

### на 2016-2020 годы»

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | годы реализации муниципальной программы |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы |
| 1. | Уровень обеспечения подключения к газовым сетям муниципального образования | % | 34,2 | 34,7 | 35,2 | 35,6 | 36,3 | 37 | 38,1 |
| 2. | Протяженность газовых сетей на территории муниципального образования с учетом введенных в эксплуатацию | км | 214,5 | 221,16 | 234,36 | 249,96 | 268,06 | 289,06 | 308,26 |
| 3. | Количество газовых котельных, в т.ч. малых | Ед. | 76 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 84 |
| 4. | Количество газифицированных квартир и инд.жилых домов | Ед. | 9614 | 9764 | 9914 | 10014 | 10214 | 10414 | 10714 |

Заместитель главы

Администрации города                                                                         О. В. Гладкова

Приложение 2

к муниципальной программе

### «Газификация города Новоалтайска

### на 2016-2020 годы»

Мероприятия

муниципальной программы «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы»

| №п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: улучшение качества жизни населения города и продолжение в период 2016 - 2020 годов мероприятий по газификации территории города Новоалтайска, увеличение объема газопотребления, обеспечение надежного теплоснабжения города. |  |  | 31407,5 | 58300,0 | 68900,0 | 70430,0 | 74000,0 | 303037,5 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 23807,5 | 21000,0 | 29600,0 | 33530,0 | 31000,0 | 138937,5 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 2600 | 32300,0 | 34300,0 | 31900,0 | 38000,0 | 139100,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 | Внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1: проектно-изыскательские работы |  |  | 3093,8 | 9900,0 | 7050,0 | 3680,0 | 4500,0 | 28223,8 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 1500 | 4800,0 | 4850,0 | 780,0 | 1000,0 | 12930,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1593,8 | 5100,0 | 2200,0 | 2900,0 | 3500,0 | 15293,8 | Местный бюджет |
| 3. | Мероприятие 1.1: Газопровод низкого давления от ГРП-46 в г. Новоалтайске Алтайского края (Новогорский) | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 | Местный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.2: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-57 в г. Новоалтайске (Чесноковка) | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 | Местный бюджет |
| 5. | Мероприятие 1.3: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-5 в г.Новоалтайске (Геологи) | 2018 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Местный бюджет |
| 6. | Мероприятие 1.4: Проектирование газопровода низкого давления от ГРП-25/4; ГРП-25/5 в г. Новоалтайске Алтайского края (ЗЖБИ) | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 2300,0 |  |  |  | 2300,0 | Местный бюджет |
| 7. | Мероприятие 1.5: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-6 в г. Новоалтайске Алтайского края (Геологи) | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 | Местный бюджет |
| 8. | Мероприятие 1.6: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-7; ГРП-8 в г. Новоалтайске Алтайского края (1-6-я Береговые) | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 900,0 |  | 900,0 | Местный бюджет |
| 9. | Мероприятие 1.7: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-34; ГРП-35 в г. Новоалтайске (Белоярск) | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 1300,0 |  | 1300,0 | Местный бюджет |
| 10. | Мероприятие 1.8: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2/1 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2018 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 | Местный бюджет |
| 11. | Мероприятие 1.9: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-13; ГРП-33 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 1700,0 | 1700,0 | Местный бюджет |
| 12. | Мероприятие 1.10: Газопровод высокого и низкого давления от ГРП-23 до котельной по ул. Привокзальной, 14 в г. Новоалтайске Алтайского края (Новогорский) | 2016 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | 1500,0 |  |  |  |  | 1500,0 | Краевой бюджет |
| 13. | Мероприятие 1.11: Газопровод высокого и низкого давления от отключающего устройства по ул. Майской до ГРП-44 в г. Новоалтайске Алтайского края (Чесноковка-Раздолье) | 2017 г.-2018 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  | 3000,0 | 1300,0 |  |  | 4300,0 | Краевой бюджет |
| 14. | Мероприятие 1.12: Газопровод высокого и низкого давления до ГРП-51 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2018 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  | 2950,0 |  |  | 2950,0 | Краевой бюджет |
| 15. | Мероприятие 1.13: Газопровод высокого давления до ГРП-23 и низкого от ГРП-23, до котельной по ул. Ипподромной, 18 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2017 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  | 1800,0 |  |  |  | 1800,0 | Краевой бюджет |
| 16. | Мероприятие 1.14: Газопровод высокого давления до ГРП-9 и низкого давления от ГРП-9 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2019 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  |  | 780,0 |  | 780,0 | Краевой бюджет |
| 17. | Мероприятие 1.15: Газопровод высокого давления до ГРП-3; ГРП-4 и низкого давления от ГРП-3; ГРП-4 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2018 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 | Краевой бюджет |
| 18. | Мероприятие 1.16: Газопровод высокого давления от отключающего устройства до котельной №2 КОС МУП "Водоканал" в г. Новоалтайске Алтайского края (Развилка) | 2020 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | Краевой бюджет |
| 19. | Мероприятие 1.17: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-11; ГРП-53; ГРП-52 г.Новоалтайска Алтайского края (Белоярск) | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 1800,0 | 1800,0 | Местный бюджет |
| 20. | Мероприятие 1.18: Газопровод высокого давления до ГРП-29;29/1 в г. Новоалтайске Алтайского края (Северный) | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 | Местный бюджет |
| 21. | Мероприятие 1.19: Переключение объекта «Вечный огонь» на природный газ | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Местный бюджет |
| 22. | Мероприятие 1.20: Переключение объекта «Газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник в г. Новоалтайске Алтайского края» | 2016 г. | Администрация города Новоалтайска | 800,0 |  |  |  |  | 800,0 | Местный бюджет |
| 23. | Мероприятие 1.21: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-47; ГРП-48 в г.Новоалтайске Алтайского края (Велижановка) | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 | Местный бюджет |
| 24. | Мероприятие 1.22: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2016 г. | Администрация города Новоалтайска | 793,8 |  |  |  |  | 793,8 | Местный бюджет |
| 25. | Задача 2: Строительство трубопроводов природного газа по объектам: |  |  | 23313,7 | 31000,0 | 55850,0 | 59250,0 | 53500,0 | 222913,7 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  | 22307,5 | 10000,0 | 24750,0 | 32750,0 | 30000,0 | 119807,5 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 1006,2 | 21000,0 | 31100,0 | 26500,0 | 23500,0 | 103106,2 | Местный бюджет |
| 26. | Мероприятие 2.1: Перекладка действующего газопровода в районе жилого дома по ул. Барнаульской, 21, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2016 г. | Администрация города Новоалтайска | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 | Местный бюджет |
| 27. | Мероприятие 2.2: Распределительный газопровод от ГРП-21.1, ГРП-21.2 в г.Новоалтайске Алтайского края (Бажово) | 2016 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края | 22307,5 |  |  |  |  | 22307,5 | Краевой бюджет |
| 28. | Мероприятие 2.3: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 | Местный бюджет |
| 29. | Мероприятие 2.4: Распределительный газопровод от ГРП-56, ГРП-58 в г.Новоалтайске Алтайского края (Чесноковка) | 2016 г.-2018 г. | Администрация города Новоалтайска | 756,2 | 4200,0 | 10000,0 |  |  | 14956,2 | Местный бюджет |
| 30. | Мероприятие 2.5: Газоснабжение жилых домов и котельной по ул. Плодопитомник в г.Новоалтайске Алтайского края | 2017 г.-2018 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 3800,0 | 4000,0 |  |  | 7800,0 | Местный бюджет |
| 31. | Мероприятие 2.6: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-6 в г. Новоалтайске Алтайского края (Геологи) | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 4000,0 | 4000,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000,0 | Всего в том числе: |
| 32. | Мероприятие 2.7: Распределительный газопровод от ГРП-26 в г.Новоалтайске Алтайского края (Северный) | 2017 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 6000,0 |  |  |  | 6000,0 | Местный бюджет |
| 33. | Мероприятие 2.8: Газоснабжение микрорайона "Рассвет" (2-я очередь строительства) г. Новоалтайска Алтайского края | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 1900,0 |  | 1900,0 | Местный бюджет |
| 34. | Мероприятие 2.9: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-5 в г. Новоалтайске Алтайского края (Геологи) | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 3500,0 |  | 3500,0 | Местный бюджет |
| 35. | Мероприятие 2.10: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-17 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2017 г.-2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  | 3000,0 | 3000,0 | 5000,0 |  | 11000,0 | Местный бюджет |
| 36. | Мероприятие 2.11: Газопровод низкого давления от ГРП-25/4; ГРП-25/5 в г.Новоалтайске Алтайского края (ЗЖБИ) | 2018 г.-2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 2500,0 | 8500,0 | Местный бюджет |
| 37. | Мероприятие 2.12: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-47; ГРП-48 в г.Новоалтайске Алтайского края (Велижановка) | 2018 г.-2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 7100,0 | 3100,0 |  | 10200,0 | Местный бюджет |
| 38. | Мероприятие 2.13: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-57 в г.Новоалтайске Алтайского края (Чесноковка) | 2018 г.-2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 12000,0 | Местный бюджет |
| 39. | Мероприятие 2.14: Газопровод высокого и низкого давления от отключающего устройства по ул. Майской до ГРП-44 в г.Новоалтайске Алтайского края | 2018 г.-2020 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  | 7250,0 | 7250,0 | 14500,0 | 29000,0 | Краевой бюджет |
| 40. | Мероприятие 2.15: Газопровод высокого давления до ГРП-51 и низкого давления от ГРП-51 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2019 г.-2020 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  |  | 10000,0 | 10000,0 | 20000,0 | Краевой бюджет |
| 41. | Мероприятие 2.16: Газопровод высокого давления до ГРП-9 и низкого давления от ГРП-9 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2020 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  |  |  | 5500,0 | 5500,0 | Краевой бюджет |
| 42. | Мероприятие 2.17: Газопровод высокого давления от ГГРП-23 до котельной по ул. Привокзальной, 14, в г.Новоалтайске Алтайского края (Новогорский) | 2017 г.-2018 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  | 10000,0 | 5000,0 |  |  | 15000,0 | Краевой бюджет |
| 43. | Мероприятие 2.18: Газопровод высокого давления до ГРП-3; ГРП-4 и низкого давления от ГРП-3; ГРП-4 в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2018 г.-2019 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  | 7500,0 | 7500,0 |  | 15000,0 | Краевой бюджет |
| 44. | Мероприятие 2.19: Газопровод высокого даления до ГРП-23 и низкого от ГРП-23, до котельной по ул. Ипподромной, 18, в г.Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2018 г.-2019 г. | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  |  | 5000,0 | 8000,0 |  | 13000,0 | Краевой бюджет |
| 45. | Мероприятие 2.20: Газопровод высокого давления до ГРП-29;29/1 в г. Новоалтайске Алтайского края (Северный) | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | Местный бюджет |
| 46. | Мероприятие 2.21: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-34; ГРП-35 в г.Новоалтайске (Белоярск) | 2019 г.-2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 6000,0 | 7000,0 | 13000,0 | Местный бюджет |
| 47. | Мероприятие 2.22: Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-2/1 в г. Новоалтайске Алтайского края (Белоярск) | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 3000,0 | 3000,0 | Местный бюджет |
| 48. | Мероприятие 2.23: Переключение объекта «Вечный огонь» на природный газ | 2018 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Местный бюджет |
| 49. | Задача 3: Проектирование котельных на природном газе |  |  |  |  | 3000,0 | 2500,0 |  | 5500,0 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 2500,0 |  | 3500,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2000,0 | Внебюджетные источники |
| 50. | Мероприятие 3.1: Проектирование котельной №4 по ул. Майской, 125а, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 | Местный бюджет |
| 51. | Мероприятие 3.2: Проектирование котельной п. Новогорский по ул. Привокзальной, 14, г. Новоалтайска Алтайского края | 2018 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Местный бюджет |
| 52. | Мероприятие 3.3: Газоснабжение котельной №2 КОС МУП "Водоканал" г. Новоалтайска Алтайского края | 2019 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | Местный бюджет |
| 53. | Мероприятие 3.4: Газоснабжение котельной №12 по ул. Геологов, 72а, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2018 г. | МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Внебюджетные источники |
| 54. | Мероприятие 3.5: Котельная мачтопропиточного завода по ул. Тимирязева, 156, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2018 г. | ОАО «БМПЗ» |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 | Внебюджетные источники |
| 55. | Задача 4: Строительство котельных на природном газе |  |  |  | 12400,0 |  | 2000,0 | 11000,0 | 25400,0 | Всего в том числе: |
|  |  |  |  |  | 6200,0 |  |  |  | 6200,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 6200,0 |  |  | 11000,0 | 17200,0 | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |  | 2000,0 | Внебюджетные источники |
| 56. | Мероприятие 4.1: Газоснабжение котельной МУП "Водоканал" по ул. Вагоностроительной, 5, г. Новоалтайска Алтайского края | 2017 г. |  |  | 12400,0 |  |  |  | 12400,0 | Всего в том числе: |
|  |  |  | Администрация города Новоалтайска |  | 6200,0 |  |  |  | 6200,0 | Местный бюджет |
|  |  |  | Главное Управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края |  | 6200,0 |  |  |  | 6200,0 | Краевой бюджет |
| 57. | Мероприятие 4.2: Газоснабжение котельной п. Новогорский по ул. Привокзальной, 14, г. Новоалтайска Алтайского края | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | Местный бюджет |
| 58. | Мероприятие 4.3: Газоснабжение котельной №2 КОС МУП "Водоканал" г. Новоалтайска Алтайского края | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 | Местный бюджет |
| 59. | Мероприятие 4.4: Газоснабжение котельной №4 по ул. Майской, 125а, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2020 г. | Администрация города Новоалтайска |  |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | Местный бюджет |
| 60. | Мероприятие 4.5: Газоснабжение котельной №12 по ул. Геологов, 72а, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2019 г. | МУП г. Новоалтайска «Новоалтайские тепловые сети» |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | Внебюджетные источники |
| 61. | Мероприятие 4.6: Котельная мачтопропиточного завода по ул. Тимирязева, 156, в г. Новоалтайске Алтайского края | 2019 г. | ОАО «БМПЗ» |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 | Внебюджетные источники |
| 62. | Задача 5: Подключение потребителей от действующих сетей газоснабжения |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 21000,0 | Всего, Внебюджетные источники |
| 63. | Мероприятие 5.1: Подключение потребителей от действующих сетей газоснабжения | 2016 г.-2020 г. | Потребители | 5000,0 | 5000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 5000,0 | 21000,0 | Внебюджетные источники |

Заместитель главы Администрации города                                                                                                       О. В. Гладкова

Приложение 3

к муниципальной программе

### «Газификация города Новоалтайска

### на 2016-2020 годы»

### Объем финансовых ресурсов,

### необходимых

### для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| Всего финансовых затрат, в том числе: | 31407,5 | 58300,0 | 68900,0 | 70430,0 | 74000,0 | 303037,5 |
| из бюджета города | 2600,0 | 32300,0 | 34300,0 | 31900,0 | 3800,0 | 139100,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 23807,5 | 21000,0 | 29600,0 | 33530,0 | 31000,0 | 138937,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |
| Капитальные вложения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников (указать, каких) |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы, в том числе: | 31407,5 | 58300,0 | 68900,0 | 70430,0 | 74000,0 | 303037,5 |
| из бюджета города | 2600,0 | 32300,0 | 34300,0 | 31900,0 | 3800,0 | 139100,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 23807,5 | 21000,0 | 29600,0 | 33530,0 | 31000,0 | 138937,5 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 25000,0 |

Заместитель главы

### Администрации города                                                                    О. В. Гладкова